# SMLOUVA O DÍLO č. SoD-2026/118

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Čl. I – Smluvní strany

Zhotovitel: Stavby Novák s.r.o., se sídlem Vídeňská 1180/12, 639 00 Brno, IČO: 87654321 (fiktivní), zastoupená jednatelem Martinem Novákem.

Objednatel: Eva Novotná, nar. 3. 5. 1984, bytem Lazebnická 14, 586 01 Jihlava (spotřebitel).

## Čl. II – Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést kompletní rekonstrukci koupelny a WC v bytě objednatele na adrese Lazebnická 14, Jihlava, dle cenové nabídky ze dne 2. 9. 2026, která tvoří přílohu č. 1.

## Čl. III – Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději do 30. 11. 2026. Zhotovitel je oprávněn termín jednostranně prodloužit, pokud mu v provedení díla brání okolnosti na jeho straně.

## Čl. IV – Cena a platební podmínky

Cena díla činí 480 000 Kč vč. DPH. Objednatel uhradí 100 % ceny díla do 3 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn cenu díla jednostranně zvýšit až o 30 %, zvýší-li se mu náklady na materiál; souhlas objednatele se nevyžaduje.

## Čl. V – Smluvní pokuty

Za každý den prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 0,01 % z ceny díla, celkem nejvýše 1 000 Kč. Za každý den prodlení s jakoukoli platbou zaplatí objednatel smluvní pokutu 0,5 % z ceny díla denně, a to bez omezení.

## Čl. VI – Vady díla a záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 6 měsíců od předání. Vady je objednatel povinen oznámit písemně do 3 dnů od jejich zjištění, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají. Zhotovitel neodpovídá za vady, které objednatel mohl zjistit při převzetí díla.

## Čl. VII – Řešení sporů

Veškeré spory z této smlouvy budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení jediným rozhodcem, kterého jmenuje zhotovitel.

## Čl. VIII – Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu. V Brně dne 10. 9. 2026.

_____________________                _____________________
zhotovitel                                        objednatel